| TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ tên: Lưu Tiến Tâm; 	MSSV: 73DCHT22133;  	       Lớp: 73DCHT23

Tên đề tài: Thiết kế và phát triển ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến trên nền tảng Android

Người hướng dẫn: Hoàng Thị Kim Ngân

Cơ quan / Đơn vị công tác: Khoa CNTT-Trường Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải

Thời gian: Tuần 1-2 từ ngày 09 tháng 03 năm 2026 đến ngày 22 tháng 03 năm 2026

Nội dung thực hiện:

- Tìm hiểu thực trạng và xu hướng đặt đồ ăn trực tuyến qua ứng dụng di động tại Việt Nam (ShopeeFood, GrabFood, BeFood, Baemin…).

- Khảo sát ưu, nhược điểm của các ứng dụng cùng lĩnh vực, rút ra các tính năng cốt lõi và trải nghiệm cần có.

- Phân tích yêu cầu nghiệp vụ: đặt món, giao hàng, thanh toán, đánh giá, khuyến mại, theo dõi đơn.

- Xác định ba nhóm tác nhân chính của hệ thống: Khách hàng, Shipper (người giao hàng) và Quản trị viên.

- Lập đề cương đồ án và kế hoạch thực hiện chi tiết theo từng tuần.

Kết quả đạt được:

- Nắm được mô hình nghiệp vụ của ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến và đặc thù của 3 nhóm người dùng.

- Xác định rõ phạm vi đề tài, các chức năng chính cần triển khai cho từng vai trò.

- Hoàn thành đề cương đồ án và bảng kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn.

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2026

XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN			 SINH VIÊN

| TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ tên: Lưu Tiến Tâm; 	MSSV: 73DCHT22133;  	       Lớp: 73DCHT23

Tên đề tài: Thiết kế và phát triển ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến trên nền tảng Android

Người hướng dẫn: Hoàng Thị Kim Ngân

Cơ quan / Đơn vị công tác: Khoa CNTT-Trường Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải

Thời gian: Tuần 3-4 từ ngày 23 tháng 03 năm 2026 đến ngày 05 tháng 04 năm 2026

Nội dung thực hiện:

  - Nghiên cứu ngôn ngữ Kotlin và môi trường phát triển Android Studio (Gradle, ViewBinding, AndroidX, Material Components).

  - Tìm hiểu nền tảng Firebase: Firebase Authentication (Email/Password, Google Sign-In), Realtime Database, Storage, Crashlytics, Analytics.

  - Tìm hiểu các thư viện hỗ trợ: Glide (hiển thị ảnh), Room (lưu giỏ hàng cục bộ), EventBus, ViewPager2, CircleIndicator, Material Dialogs.

Kết quả đạt được:

  - Lựa chọn được bộ công nghệ phù hợp với đề tài: Kotlin + Firebase (Auth/Realtime DB/Storage)

  - Nắm vững cơ chế đồng bộ dữ liệu thời gian thực của Firebase và cách phân quyền theo role.

  - Hoàn thành sơ đồ kiến trúc tổng thể và bảng phân rã chức năng cho 3 vai trò.

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2026

XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN			 SINH VIÊN

| TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ tên: Lưu Tiến Tâm; 	MSSV: 73DCHT22133;  	       Lớp: 73DCHT23

Tên đề tài: Thiết kế và phát triển ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến trên nền tảng Android

Người hướng dẫn: Hoàng Thị Kim Ngân

Cơ quan / Đơn vị công tác: Khoa CNTT-Trường Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải

Thời gian: Tuần 5-6 từ ngày 06 tháng 04 năm 2026 đến ngày 19 tháng 04 năm 2026

Nội dung thực hiện:

  - Thiết kế cấu trúc dữ liệu trên Firebase Realtime Database gồm các node: users, restaurants, categories, food, booking (đơn hàng), addresses, promotions, reviews, feedback.

  - Định nghĩa workflow trạng thái đơn hàng: 0 – Mới đặt, 1 – Đang chuẩn bị, 2 – Đang giao, 3 – Thành công, 4 – Đã huỷ, 5 – Thất bại.

  - Viết Firebase Security Rules phân quyền theo role (admin / customer / shipper) cho từng node, đảm bảo an toàn dữ liệu.

  - Vẽ sơ đồ Use Case cho 3 actor (Khách hàng, Shipper, Admin) và Class Diagram cho các model: User, Food, Restaurant, Category, Order, Address, Promotion, Review.

  - Vẽ Sequence Diagram cho các luồng chính: Đăng nhập – Đặt hàng – Shipper nhận đơn – Cập nhật trạng thái.

Kết quả đạt được:

  - Hoàn thành thiết kế cơ sở dữ liệu NoSQL trên Firebase và bộ Security Rules phân quyền theo vai trò.

  - Hoàn thành sơ đồ Use Case, Class Diagram và Sequence Diagram cho các luồng nghiệp vụ chính.

  - Có cơ sở dữ liệu mẫu (dữ liệu seed nhà hàng, món ăn, danh mục) sẵn sàng cho giai đoạn lập trình.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2026

XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN			 SINH VIÊN

| TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ tên: Lưu Tiến Tâm; 	MSSV: 73DCHT22133;  	       Lớp: 73DCHT23

Tên đề tài: Thiết kế và phát triển ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến trên nền tảng Android

Người hướng dẫn: Hoàng Thị Kim Ngân

Cơ quan / Đơn vị công tác: Khoa CNTT-Trường Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải

Thời gian: Tuần 7-8 từ ngày 20 tháng 04 năm 2026 đến ngày 03 tháng 05 năm 2026

Nội dung thực hiện:

  - Khởi tạo project Android Studio (Kotlin, AGP 8.x, min SDK 24), tích hợp Firebase SDK và cấu hình google-services.json.

  - Thiết kế và hiện thực giao diện màn hình khởi động (Splash), Đăng nhập / Đăng ký / Quên mật khẩu / Đổi mật khẩu.

  - Thiết kế ba màn hình chính theo vai trò bằng BottomNavigation + ViewPager2: Khách hàng (Home – Cart – Feedback – Chatbot – Account), Quản trị viên (Home – Orders – Feedback – Account), Shipper (Orders – Account).

  - Xây dựng các Fragment tương ứng và áp dụng Material Design (CardView, RecyclerView, CircleIndicator) để đảm bảo trải nghiệm hiện đại.

  - Tích hợp Glide để hiển thị ảnh món ăn và avatar lấy từ Firebase Storage.

Kết quả đạt được:

  - Hoàn thành toàn bộ giao diện đăng nhập, đăng ký và ba dashboard riêng cho 3 vai trò.

  - Áp dụng được Material Design, ViewBinding và RecyclerView để xây dựng giao diện thống nhất, mượt mà.

  - Ứng dụng đã chạy thành công trên thiết bị thật, kết nối được tới Firebase.

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2026

XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN			 SINH VIÊN

| TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ tên: Lưu Tiến Tâm; 	MSSV: 73DCHT22133;  	       Lớp: 73DCHT23

Tên đề tài: Thiết kế và phát triển ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến trên nền tảng Android

Người hướng dẫn: Hoàng Thị Kim Ngân

Cơ quan / Đơn vị công tác: Khoa CNTT-Trường Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải

Thời gian: Tuần 9-10 từ ngày 04 tháng 05 năm 2026 đến ngày 17 tháng 05 năm 2026

Nội dung thực hiện:

  - Lập trình chức năng xác thực: Đăng ký, Đăng nhập bằng Email/Password, Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu qua Firebase Authentication.

  - Phân luồng điều hướng sau đăng nhập theo trường role trong node users (admin → AdminMain, shipper → ShipperMain, customer → Main).

  - Lập trình các chức năng phía khách hàng: duyệt danh sách nhà hàng, lọc theo danh mục, xem chi tiết món ăn, giỏ hàng (lưu cục bộ bằng Room).

  - Xây dựng chức năng đặt hàng: chọn địa chỉ giao trong Sổ địa chỉ hoặc chọn vị trí, áp dụng voucher khuyến mại.

  - Xây dựng chức năng đánh giá món ăn / nhà hàng, lịch sử đơn hàng và theo dõi đơn (Order Tracking).

Kết quả đạt được:

  - Hoàn thành toàn bộ luồng đăng ký – đăng nhập – phân quyền theo role hoạt động ổn định, an toàn.

  - Khách hàng có thể duyệt, đặt món, áp voucher, đánh giá và theo dõi đơn hàng theo thời gian thực.

  - Dữ liệu được đồng bộ realtime giữa thiết bị khách hàng và Firebase Realtime Database.

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2026

XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN			 SINH VIÊN

| TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ tên: Lưu Tiến Tâm; 	MSSV: 73DCHT22133;  	       Lớp: 73DCHT23

Tên đề tài: Thiết kế và phát triển ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến trên nền tảng Android

Người hướng dẫn: Hoàng Thị Kim Ngân

Cơ quan / Đơn vị công tác: Khoa CNTT-Trường Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải

Thời gian: Tuần 11-12 từ ngày 18 tháng 05 năm 2026 đến ngày 31 tháng 05 năm 2026

Nội dung thực hiện:

  - Lập trình các chức năng phía Quản trị viên: quản lý tài khoản người dùng, quản lý danh mục, nhà hàng, món ăn (thêm/sửa/xoá), quản lý mã khuyến mại, duyệt phản hồi khách hàng.

  - Xây dựng các báo cáo, thống kê cho Admin: báo cáo doanh thu, thống kê người dùng, báo cáo hệ thống tổng quan.

  - Lập trình các chức năng phía Shipper: nhận đơn từ danh sách đơn mới, cập nhật trạng thái (đang giao / hoàn tất / thất bại), xem thu nhập theo ngày/tháng.

  - Tích hợp Firebase Crashlytics và Analytics để theo dõi lỗi và hành vi người dùng; kiểm thử toàn bộ ứng dụng theo các kịch bản (test case) cho cả 3 vai trò trên thiết bị thật và máy ảo.

  - Sửa lỗi giao diện, lỗi logic, tối ưu truy vấn Firebase, tối ưu dung lượng ảnh; hoàn thiện báo cáo đồ án và slide bảo vệ.

Kết quả đạt được:

- Ứng dụng hoàn thiện đầy đủ chức năng cho cả 3 vai trò: Khách hàng, Shipper và Quản trị viên.

- Hệ thống chạy ổn định, dữ liệu đồng bộ thời gian thực, đã được kiểm thử và sửa lỗi triệt để.

- Hoàn thành báo cáo đồ án tốt nghiệp, slide trình chiếu và sẵn sàng bảo vệ.

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2026

XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN			 SINH VIÊN